**Relatório Monitoramento Semanal (RMS) 01 – Donate**

* **Informações Gerais**
  + **Nome do Projeto:** Donate.
  + **Período do Relatório:** 10/04/2017 - 15/04/2017
  + **Data de Encaminhamento:** 15/04/2017.
  + **Equipe do Projeto:** David Matheus, João Vitor Salgado, João Vitor Rodrigues , Keslley Lima e Victor Augusto Stillo.
* **Atividades concluídas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Concluída por | Dificuldade | Resultado |
| Criação de repositório | Definir meio para que todos da equipe tenha acesso. | Keslley | Nenhuma. | [Donate-Grupo06](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06) |
| Definição de padrões | Padrões de nomenclatura, Organização dos documentos no repositório. | Keslley | Definir padrões de configurações que fosse facilmente entendidos e de fácil execução | Plano Geral de Configuração  (PGC) |
| Definição de templates para os artefatos de documentação | Produção de um modelo a ser seguidos para o(s) documento(s) relacionados à Requisitos ,Gerência Design. | Keslley,  João Vitor  Rodrigues | Definir um modelo de documento que tenha às principais informações e que possa ser feito dentro prazo definido. | Template\_Requsitos, Template\_PGC, Template\_TAP |
| Definição do produto | Brainstorming com os elementos do grupo . | João Vitor Rodrigues | Encontrar uma ideia que fosse interessante e possível de realizar dentro do prazo estabelecido. | DRS-DONATE, no tópico 4-Produto |
| Descrição de tópicos relacionados aos requisitos | Descrição do sistema, objetivo do documento, público alvo, papéis e outros. | João Vitor,  Keslley | Definir os papéis envolvidos no produto. | DRS-DONATE |
| Criação do Termo de abertura do Projeto | Documento que contempla objetivos ,escopo e riscos do projeto. | Keslley | Definir riscos do projeto e o escopo. | TAP-DONATE |
| Criação do Cronograma do projeto | Documento que contempla as atividades , prazos e recursos do projeto. | Keslley | Definir prazos para as atividades do projeto. | CDP-DONATE |
| Criação do modelo Descritivo do produto | Documento que descreve de forma geral o produto e suas principais funcionalidades. | Keslley | Nenhuma. | Enviado por email |
| Criação e envio do relatório de monitoramento semanal | Documento com as atividades do projeto , seu estado atual e o responsável . | Keslley | Definir um modelo para documento que agrupe as informações exigidas. | RMS01-DONATE |
| Criação de um quadro de tarefas no Trello | É um quadro para ajudar a organização e a divisão das tarefas entre os membros da equipe, para permitir uma maior produtividade. | João Vitor | Nenhuma. | Quadro de tarefas |

**Observações:** Os resultados dos documentos de templates não foram referenciados, pois foram usados apenas como base para produção de outros documentos, esses que estão referenciados e presente no repositório([aqui](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06)).

* **Atividades em desenvolvimento**

|  |  |
| --- | --- |
| Atividade | Responsável |
| Especificação de requisitos | João Vitor |
| Diagrama de Casos de Uso | Keslley, João Vitor |
| Regras de negócio | Keslley Lima |
| Especificação de casos de uso | João Vitor |

* **Atividades Futuras**
  + Finalização da especificação de requisitos.
  + Definição de Regras de negócio.
  + Finalização do Diagrama de Casos de Uso.
  + Finalização da Especificação dos casos de Uso.
  + Matriz de Rastreabilidade.
  + Especificação de Design do produto.