**Relatório Monitoramento Semanal (RMS) 03 – Donate**

* **Informações Gerais**
  + **Nome do Projeto:** Donate.
  + **Período do Relatório:** 23/04/2017 -28/04/2017
  + **Data de Encaminhamento:** 28/04/2017.
  + **Equipe do Projeto:** David Matheus, João Vitor Salgado, João Vitor Rodrigues, Keslley Lima e Victor Augusto Stillo.
* **Atividades concluídas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Concluída por | Dificuldade | Resultado |
| Finalização da especificação de requisitos futuros | Descrever os requisitos não funcionais do sistema | Keslley | Definir o que o software poderia vim a contemplar. | DRS-DONATE, Tópico 7 |
| Adição requisitos de qualidade | Descrever os requisitos futuros | Keslley | Nenhuma. | DRS-DONATE, Tópico 7 |
| Regras de negócio | Especificar regras de negócio | Keslley | Definir regras de negócio. | DRS-DONATE, Tópico 8 |
| Matriz de Rastreabilidade | Fazer a matriz entre casos de uso e casos de uso e requisito | Keslley | Analisar o impacto de cada requisito ou caso de uso. | DRS-DONATE, Tópico 11 |
| Especificação do Design | Modelo arquitetural escolhido, diagrama de sequência, modelo operacional, visão geral. | Keslley | Elaboração do diagrama de sequência | DDS-DONATE |
| Processo Unificado de Construção | Criação de um modelo para definição do processo de gerência | David  João V. Salgado  Victor Stillo | Descrição das atividades. | PUC-DONATE |

* **Atividades em desenvolvimento**

|  |  |
| --- | --- |
| Atividade | Responsável |
| Prototipagem da Interface | Keslley Lima |
| Verificar e validar Rastreabilidade | Keslley Lima |
| Submeter templates no repositório | David |