**Relatório Monitoramento Semanal (RMS) 04 – Donate**

* **Informações Gerais**
  + **Nome do Projeto:** Donate.
  + **Período do Relatório:** 01/05/2017 - 06/05/2017
  + **Data de Encaminhamento:** 28/04/2017.
  + **Equipe do Projeto:** David Matheus, João Pedro Salgado, João Vitor Rodrigues, Keslley Lima e Victor Augusto Stillo.
* **Atividades concluídas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Concluída por | Dificuldade | Resultado |
| Prototipagem da Interface | Protótipo das principais telas do sistema | Keslley | Nenhuma | DRS-DONATE, Tópico 12. |
| Verificar e validar Rastreabilidade | Fazer a verificação da matriz de rastreabilidade | João Pedro Salgado | Nenhuma. | DRS-DONATE, Tópico 11. |
| Criar e Submeter templates no repositório | Submeter templates no repositório | David | Definir modelo/estrutura do documento | Todos templates estão dentro da pasta “Processo" |
| Criação do termo de conclusão do projeto | Criar um documento para formalizar a finalização da 1º etapa do projeto | Keslley | Nenhuma. | TEP-DONATE |