**Termo de Abertura do Projeto(TAP) -**

**DONATE – V1.00**

1. Visão Geral do Projeto

O projeto Donate será desenvolvido por uma equipe com cinco integrantes Será esclarecido as seguintes etapas abaixo no decorrer do plano de projeto de software:

* Objetivos do Projeto
* Escopo do Projeto(escopo e não escopo)
* Restrições do Projeto
* Recursos Não Humanos e de Ambiente
* Riscos do projeto

1. Objetivos do Projeto

Este projeto tem como ambição estabelecer um meio de comunicação efetivo entre os filantropos e as instituições de caridade, Aumentando expressivamente, a quantidade de doações recebidas pelas instituições de caridade e facilitar suas divulgações/campanhas. Por outro lado, os filantropos terão maior facilidade em encontrar instituições que necessitam de ajuda, podendo assim de forma simples e rápido demonstrar seu interesse em ajudar determinada instituição.

1. Escopo do Projeto

O escopo deste projeto inclui e exclui os seguintes itens.

No Escopo:

* Análise e definição do Produto e seus steakholders
* Definição do processo e ciclo de vida para o projeto
* Definição de padrões a serem adotados pela equipe durante o projeto
* Levantamento de requisitos
* Análise das informações coletadas
* Especificação de requisitos
* Especificação da arquitetura(Design) do sistema

Fora do Escopo:

* Codificação
* Testes do sistema desenvolvido. Não serão realizados testes no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de produção.
* Implantação do sistema
* Aquisições de servidores, SGBD, Hardware
* Controles quantitativos relacionados a parte financeira ou recursos humanos do projeto.
* Procedimento de migração do sistema.

1. Restrições do Projeto

* O aplicativo que será desenvolvido na fase 2º do projeto será apenas para plataforma mobile e inicialmente para smartphones com sistema operacional

Android.

* A primeira etapa do projeto deverá estar finalizada até o dia 29/04/2017, e deverão ser desenvolvidas pelos cinco membros definidos inicialmente, não podendo assim contratar mais pessoas.

1. Recursos Não Humanos e de Ambiente

|  |  |
| --- | --- |
| Recurso | Tipo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Riscos do projeto