**Relatório Monitoramento Semanal (RMS) 02 – Donate**

* **Informações Gerais**
  + **Nome do Projeto:** Donate.
  + **Período do Relatório:** 17/04/2017 -22/04/2017
  + **Data de Encaminhamento:** 22/04/2017.
  + **Equipe do Projeto:** David Matheus, João Vitor Salgado, João Vitor Rodrigues , Keslley Lima e Victor Augusto Stillo.
* **Atividades concluídas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Descrição** | **Concluída por** | **Dificuldade** | **Resultado** |
| Diagrama de Casos de Uso | Criação do diagrama de casos de uso | Keslley | Nenhuma. | [DRS-DONATE, Tópico 9](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/tree/master/1%C2%BA%20Etapa/Requisito) |
| Especificação de casos de uso | Descrever detalhadamente os principais casos de uso | Keslley | Definir ações no fluxo do caso de uso | [DRS-DONATE, Tópico 10](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/tree/master/1%C2%BA%20Etapa/Requisito) |
| Especificação dos Requisito funcionais | Descrever os requisitos funcionais do sistema. | João Vitor  Keslley | Levantar requisitos | [DRS-DONATE, Tópico 7](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/tree/master/1%C2%BA%20Etapa/Requisito) |
| Especificação dos Requisito não-funcionais | Descrever os requisitos funcionais do sistema. | João Vitor  Keslley | Levantar requisitos | [DRS-DONATE, Tópico 7](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/tree/master/1%C2%BA%20Etapa/Requisito) |
| Alteração no PGC | Mudança de acrônimo, adição de mais um item de configuração(PGG) | Keslley | Nenhuma, já era esperado mudanças no PGC | [PGC-DONATE,Tópicos2 e 3.](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/blob/master/1%C2%BA%20Etapa/Ger%C3%AAncia/PGC-DONATE.docx) |
| Criação do PGP | Criação do PGP baseado nas informas do TAP. | Keslley | Mudança(atualização do PGC) | [PGP-DONATE](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/blob/master/1%C2%BA%20Etapa/Ger%C3%AAncia/PGP-DONATE.docx) |
| Criação do PGG | Criado devido a necessidade formalização dos papeis(funções/cargos) relacionados ao projeto | Keslley | Nenhuma. | [PGG-DONATE](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/blob/master/1%C2%BA%20Etapa/Ger%C3%AAncia/PGG-DONATE.docx) |
| Criação do modelo de domínio | Criação do modelo de classe por meio da ferramenta Astah Professional | Keslley | Nenhuma. | [DRS-DONATE, Tópico 6](https://github.com/keslleylima/Donate---Grupo-06/tree/master/1%C2%BA%20Etapa/Requisito) |
| Criação do RMS02-DONATE | Documento do relatório semanal do projeto | Keslley | Nenhuma. | RMS02-DONATE |

**Observação:** O acréscimo de informações no TAP fez com que o mesmo fosse nomeado para PGP, incluído mais itens relacionados ao projeto. Essas mudanças foram registradas no PGC.

* **Atividades em desenvolvimento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** |
| Finalização da especificação de requisitos futuros | João Vitor |
| Regras de negócio | Keslley Lima |
| Matriz de Rastreabilidade | Keslley Lima |
|  |  |

* **Atividades Futuras**
  + Especificação dos requisitos futuros
  + Especificação de Design do produto.
  + Entrega da 1º etapa do projeto.